Entwicklung und Implementierung eines userinput- und scriptgesteuerten, betriebssystemunabhängigen Networking-Interfaces unter Zuhilfenahme eines eigenständig entwickelten Protokolls

Zielstellung:
- Literaturstudium:
- Networking
- Protokolle
- Scriptsprachen

- Protokolldesign:
- Entwicklung
- Evaluierung (Effizienz, Funktionalität, Fehlerumgang)

- Syntaxdesign:
- dynamische Verarbeitung von User-Eingaben

- Implementierung:
- Betriebssystem unabhängig
- Benutzerfreundlichkeit
- Kombination von Hard- und Scriptcode

Woche	Jan Sommerfeld	Benedikt Schäfer	Leonard Petereit
39	Literatur: - Protokolle / - Scriptcode in Hardcode / - C++ / Qt / Schreiben der Kapitel 1. - 1.3. / (Leo 1.1. ;Bene 1.3. ;Jan 1. ,1.2.)
40
41 Ferien
42 Ferien
43
44 Kurs
45 Kurs	Puffer
46 Kurs
47	Protokolldesign / Backend
48 Kurs, Bwinf
49
50 Kurs	Puffer
51	Beginn Implementierung / Schreiben des Kapitels 1.4. (alle)
52 Ferien
1 Ferien
2	Scriptsprachenwahl + Aneignen der Scriptsprache / Schreiben der Kapitel 2. - 2.2. (Leo 2.2. ;Jan 2. ,2.1.)
3
4
5	Puffer
6 Ferien	Entwicklung und Implementierung des Hauptteils / Schreiben des Kapitels 2.3. (Bene)
7
8
9
10
11
12	Puffer
13 Ferien
14 Ferien
15	Variabel: - Puffer(Aufholen / Fehler) / - Ausbau / - Weiterarbeit (Syntaxentwicklung / UI) / - Schreiben der Kapitel 3. -3.1.(Bene)
16
17
18
19	Vorbereitung Zwischenstand
20
21
22 Zwischenstand	Zwischenstand